Plan de Gestión de Proyecto

Proyecto: Bestnid
Revisión 0.1

Abril de 2015

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado
28/04/15	0.1	Maximiliano Mendivil	[Firma o sello]

Documento validado por las partes en fecha: 28/04/2015
Por el cliente	Por la empresa suministradora

Aclaración [Nombre]	Aclaración Augusto Ezequiel Ringuelet

# Introducción
## Resumen del Proyecto
### Propósito, alcance y objetivos.

El propósito del sistema Bestnid es el de administrar las subastas de productos online; facilitar el manejo de las operaciones de alta, baja y modificación sobre la base de datos de las publicaciones, categorias, comentarios y permitir la gestión de usuarios.
Actualmente, las subastas de productos se hacen personalmente en un domicilio particular, en tanto que la administración y control de los clientes y productos se realiza manualmente.
El objetivo con el nuevo sistema es facilitar la subasta de productos, con el fin de automatizar la administración de la subaste de productos y sus ofertas, expandir la cartera de clientes y mejorar el proceso de compra. Los administradores dispondrán de un panel de administración donde realizar todas las tareas de la base de datos como alta, baja y modificación de publicaciones, categorias, comentarios; consultar datos de usuarios, generar listados, etc.
### Supuestos y restricciones
Además de las restricciones detalladas en el estándar 830 inciso 2.4, el cliente establece un límite aproximado de $ como presupuesto total para el desarrollo del sistema. Por otra parte, siempre y cuando el cliente no agregue modificaciones de importancia, se estima que el plazo total del proyecto será de tres meses desde la fecha de contratación.
### Entregables del proyecto
Se realizaran sucesivas entregas, las fechas 06/06, 27/06 y 18/07 respectivamente, con el fin de mostrar el progreso del proyecto. Previo a cada entrega, se informará al cliente que funcionalidad se va a implementar. El objetivo es tener el sistema listo para la tercer y última entrega pautada.
### Calendario y resumen del presupuesto
El tiempo total de desarrollo sera de tres meses, con un presupuesto de $ 22.720 + IVA.

# Documentos referenciados

Referencia	Titulo	Fecha	Autor
1	IEEE 830	28/04/15	Augusto E. Ringuelet

# Definiciones y acrónimos
ABM: alta, baja y modificación.
FAQ: frequently asked questions (preguntas más frecuentes).
DER: diagrama entidad-relación.
# Organización del proyecto
## Interfaces externas
Por ser un grupo de trabajo reducido, y más allá de nuestra estructura empresarial, el proyecto se desarrollará bajo la metodología SCRUM, por lo que todos vamos a interactuar de manera directa y regular con el cliente.
## Estructura interna
Nuestra empresa se estructura como una organización Descentralizada Democrática, ya que no hay un jefe permanente sino que, en base a la tarea a desarrollar, se van reasignando los puestos a desempeñar. Asimismo, la comunicación será horizontal entre todos los miembros del proyecto y las decisiones se tomarán por consenso junto con el cliente que será parte activa del proceso de desarrollo.
## Roles y responsabilidades
Si bien los cargos y tareas en la empresa irán variando y no estarán claramente delimitados, definiremos los siguientes roles y responsabilidades para una mejor organización interna:
-Dueño del producto: desempeñado por el JTP designado. Su tarea consistirá en establecer las prioridades del proyecto.
-Scrum Master: desempeñado por los ayudantes Fabricio Longhi. Será la persona encargada de asegurar el seguimiento de la metodología elegida, guiar las reuniones con el cliente y ayudar al equipo ante cualquier problema.
-Scrum Team: integrado por Maximiliano Mendivil, Agustin Serena y Augusto Ezequiel Ringuelet. Serán los responsables de implementar todas las funcionalidades del sistema elegidas por el dueño del producto.
# Planes de administración del proceso
## Plan inicial
### Plan del personal

Cargo	Apellido y Nombre	Período semanas (1 a 16)
Analista/Documentador	Augusto E Ringuelet	1-12
Analista/Documentador	Maximiliano Mendivil	1-12
Analista/Documentador	Agustin Serena	1-12
Diseñador	Agustin Serena	3-7
Programador	Maximiliano Mendivil	6-11
Programador	Agustin Serena	6-11
Programador	Augusto E Ringuelet	6-11
Tester	Maximiliano Mendivil	7-12

### Plan de adquisición de recursos

Recurso	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
Plan Hosting	1 licencia (anual)	600,00	600,00
Registro de Dominio	1 licencia (anual)	250,00	250,00
TOTAL			850,00

### Plan de entrenamiento del personal del Proyecto
Dado que todos los integrantes del proyecto estan capacitados, no se necesitara ningun tipo de capacitacion para el proyecto.
## Plan de trabajo
### Principales actividades del proyecto
- Implementacion funcionalidad: Iniciar/cerrar sesión como administrador.
- Implementacion funcionalidad: Iniciar/cerrar sesión como usuario.
- Implementacion funcionalidad: Administrar categorías como administrador.
- Implementacion funcionalidad: Generar alta de un usuario.
- Implementacion funcionalidad: Generar baja de un usuario.
- Implementacion funcionalidad: Consultar/modificar perfil de usuario.
- Implementacion funcionalidad: Buscar productos.
- Implementacion funcionalidad: Ofertar en una publicación.
- Implementacion funcionalidad: Generar una publicación de un producto.
- Implementacion funcionalidad: Administrar las publicaciones.
- Implementacion funcionalidad: Realizar comentarios en las publicaciones.
- Implementacion funcionalidad: Volver a publicar una publicación anteriormente realizada.
- Implementacion funcionalidad: Generar listados como administrador.
- Implementacion funcionalidad: Eliminar usuarios registrados como administrador.
- Implementacion funcionalidad: Eliminar publicaciones o comentarios como administrador.
- Implementacion funcionalidad: Agregar administrador.
- Implementacion funcionalidad: Consultar datos de un usuario.
- Implementacion funcionalidad: Explorar por categoría.
- Implementacion funcionalidad: Contactarse con los administradores.
### Implementacion funcionalidad: Tutorial del sitio.
### Asignación de esfuerzo

Actividad	Cantidad	Esfuerzo (hs) / Unitario	Esfuerzo (hs) / Subtotal
Elicitación de requerimientos	3	4	12
Análisis, planificación y documentación	1	64	64
ABM Publicaciones	3	20	60
Pagina de Publicacion	3	25	75
ABM Usuario	3	20	60
Generación Listados	2	15	30
Página de Contacto y Guía de usuario/administrador	2	15	30
Diseño interfaz	1	60	60
Pruebas	1	48	48

### Asignación de presupuesto
Hora de trabajo analista/documentador: $40
Hora de trabajo programador: $50
Hora de trabajo diseñador: $40
Hora de trabajo tester: $35

### Presupuesto total:
Empleado	Costo por hora	Cantidad de horas totales	Subtotal ($)
Analista/Documentador	40,00	76	3040,00
Programador	50,00	255	12750
Diseñador web	40,00	60	2400
Tester	35	48	1680
TOTAL		427	19870,00 (*)

Gastos extras:
- $250 (registro de dominio)
- $600 (servicio de hosting anual)
- $2000 (10% por gastos fijos)

*Los precios no incluyen IVA.

## Plan de control
### Plan de control de requerimientos
Ante el cambio de un requerimiento el cliente deberá informarlo antes de acordar una funcionalidad en cualquiera de los tres sprints de desarrollo. Caso contrario se desarrollará la funcionalidad con las condiciones ya acordadas.
### Plan de control de calendario
Desarrollaremos una técnica de camino crítico donde detallaremos las fechas tardías y tempranas de cada tarea. En el caso del retraso de las tareas, se le comunicará con rapidez al cliente.
### Plan de control de presupuesto
N/A
### Plan de control de calidad
N/A
### Plan de informe
Se disponen de tres fechas donde el equipo se comprometerá a realizar las funcionalidades acordadas con anterioridad. En caso de modificación en la presupuestación, el equipo se pondrá en contacto con los administradores y se les comentará la situación. Se acordarán tres reuniones con los clientes en donde se verificará la completitud y correctividad de lo acordado para cada una de las fechas.
### Plan de recolección de métricas
N/A
## Plan de administración de riesgos
Quedará pendiente para una entrega posterior
## Plan de liberación de proyecto
Una vez finalizado el proyecto, se le entregará al cliente el software con el código fuente y los archivos ejecutables, en conjunto con toda la documentación, un manual de usario y los datos del sistema.
Además se le brindara una capacitación a los administradores del sitio para que conozcan todo el funcionamiento del sistema y las operaciones que podrán realizar en el mismo.
Para finalizar se les dejaran los medios de contacto de los miembros del equipo para comunicarse por algún caso de mantenimiento que este en el alcance acordado.
# Planes de procesos técnicos
## Modelo de proceso
El modelo de proceso será SCRUM, que consiste en la aplicación de un conjunto de mejoras prácticas para trabajar en equipo y obtener mejores resultados. El trabajo contará con la participación activa del cliente, que será el encargado de establecer prioridades y ayudará en la toma de decisiones durante el transcurso del desarrollo del proyecto. El proceso de desarrollo será incremental e iterativo; estará dividido en etapas que se podrán ir solapando unas con otras, de manera de poder generar entregas rápidas, parciales y regulares al cliente. De esta forma, el cliente podrá interactuar continuamente con el equipo de desarrollo así como con los prototipos que se presenten del sistema, y proponer cambios o mejoras.
## Métodos, herramientas y técnicas
Como se dijo, la metodología que se utilizará será SCRUM; en tanto, los lenguajes de desarrollo serán PHP, HTML5, CSS y SQL para el manejo de base de datos.
## Plan de infraestructura
-Oficina de 25m2
-2 sillones de oficina
-3 escritorios modulares
-3 silla de oficina
-1 mesa de reuniones
-3 Desktop PC (con teclado y mouse)
-3 monitores LG 23”
-2 Laptop
-2 mouse inalámbrico
-3 estabilizadores
-1 router Cisco
-Conexión a internet 100mb.
-3 lámparas de escritorio
-1 lámpara de pie
-1 teléfonos fijos
-3 celulares
-Impresora multifuncional HP Officejet Pro X576dw
-Una resma A4
-3 Licencias Windows 8.1 Pro
-Tres cestos de basura
-Proyector HP
-Pantalla para proyectar
## Plan de aceptación del producto
Se garantizará la entrega de un producto con completo funcionamiento, previamente validado y testeado.
# Plan de procesos de apoyo
## Plan de administración de configuración
N/A
## Plan de pruebas
En el desarrollo se utilizaran testeos a cada una de las funcionalidades a cargo del equipo de desarrollo. En cada entrega, el cliente podrá corroborar por si mismo si las funcionalidades cumplen sus expectativas. En caso contrario la funcionalidad será rechazada y pasara de nuevo a la etapa de desarrollo.
## Plan de documentación

Semana	Documento
06/04/15	Entrevistas / SRS
20/04	Pila de producto y DER
04/05	PGP
18/05	Riesgos e interfaz
06/06/15	Sprint 1
27/06	Sprint 2
18/07	Sprint 3

## Plan de aseguramiento de calidad
N/A
## Plan de revisiones y auditorías
N/A
## Plan de resolución de problemas
N/A
## Plan de administración de terceros
N/A.
## Plan de mejoras en el proceso
N/A
# Planes adicionales
Plan de Backups: las copias de seguridad serán realizados por el propio servicio de hosting contratado, y se realizarán todas las semanas.
Plan de Capacitación: se realizarán tres jornadas de capacitación a los administradores del sistema, una vez finalizado el proyecto, donde se explicará paso a paso cómo utilizar el sistema.